TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Pronájem licencí MS 365 Business Premium (BP) podle písmena bude obsahovat následující plnění:

Pronájem licencí MS 365 BP v počtu 125 (včetně konfigurace mailových a ostatních služeb). Cena licencí bude uvedena v CZK na základě kurzu EUR/CZK, stanoveného Českou národní bankou ke dni uveřejnění výzvy k výběrovému řízení, tedy ke dni 13.07.2025 („Referenční kurz“).

Složení komponent poptávaného MS 365 BP. Součástí dodávky budou následující produkty, které jsou definovány licencí viz. https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products

BackEndové aplikace (Exchange, SharePoint, OneDrive ad.) budou zprovozněny v cloudové platformě MS Azure. Náklady spojené s jejím provozem budou součástí této nabídky.

Poskytnutí všech licenčních oprávnění výrobce v dokumentované podobě.

Licence musejí být dodávány výhradně v licenčním programu NCE.

Předložení potvrzení způsobilosti dle směrnice NIS2.

Dokument Strategie implementace obsahující:

Popis strategie nasazení a implementace produktů MS 365 BP do prostředí MÚ Aš včetně všech nabízených souvisejících služeb

vize a strategické cíle projektu

rámcový popis pilotního projektu, implementace, migrace, školení a souvisejících nabízených služeb

rámcová specifikace servisní a technické podpory

návrh předpokládaných opatření pro úspěšnou realizaci projektu

Uchazeč se zavazuje postupovat podle předložené Strategie

Dokument Plán projektu podle písmena obsahující:

Popis dílčích činností projektu a výstupních produktů

Popis výstupů jednotlivých projektových aktivit – viz rozpad činností, uvedený v zadávací dokumentaci

Časový plán projektu včetně milníků (Ganttův diagram)

Architektura a návrh využití komponent – Uchazeč navrhne nejvhodnější způsob využití jednotlivých aplikací MD 365 BP zejména v oblastech, kde se jejich funkce překrývají. Např.: Teams, SharePoint, OneDrive a to tak, aby byly role aplikací jednoznačně vymezeny napomohly k maximální efektivitě pracovníků úřadu.

Uchazeč se zavazuje postupovat podle předloženého Plánu projektu

Pilotní projekt implementace:

Předmětem pilotního projektu je ověřit funkčnosti celkového řešení. Nasazeny a konfigurovány budou veškeré produkty MS 365 BP, které jsou předmětem zakázky.

V rámci Pilotního projektu bude nasazeno 25 licencí;

Součástí Pilotního projektu je migrace všech souvisejících dat

Rozpis jednotlivých činností, spojených s touto fází projektu

Migrace 25 licencí ze současného emailového řešení z Kerio Connect na Microsoft 365 s minimálním dopadem na provoz. Vzhledem k tomu, že nebudou migrovány veškeré schránky, musí být výsledné prostředí hybridní.

Na tomto vzorku budou provedeny veškeré činnosti, uvedené v dalších bodech plnění.

Popis výstupů jednotlivých činností

25 licencí bude plně implementováno pro pracovníky, které určí Zadavatel

MS mail server Exchange bude zprovozněn na cloudové platformě

SharePoint bude instalován a konfigurován na cloudové platformě

Pilotní projekt bude podroben akceptaci Zadavatelem a podpisem Akceptačního protokolu.

Implementace Front End (stanice) a Back End (servery);

Rozpis jednotlivých činností, spojených s touto fází projektu

Nasazení všech aplikací MS 365 BP pro všechny určené uživatele

BackEnd aplikace (MS Exchange, SharePoint, ad.) budou nasazeny ve virtuálním prostředí MS Azure, které zajistí, nakonfiguruje a zprovozní Uchazeč.

Přiřazení licencí uživatelům na základě definice Zadavatele

Základní bezpečnostní nastavení s cílem dosáhnout Secure Score min. 40 %.

Konfigurace dvoufaktorového ověření (MFA) pro vybrané uživatele.

Konfigurace Microsoft Defender.

Základní konfigurace Intune, příprava prostředí pro nasazení a správu zařízení.

Napojení Teams na distribuční seznamy a složky

Popis výstupů jednotlivých činností podle shora uvedeného seznamu.

Funkční a plně nasazené hybridní prostředí Microsoft 365.

Migrovaná emailová komunikace z Kerio Connect.

Poskytnutá dokumentace provedení konfigurace.

Kvalitativní požadavky:

Nastavení jazyka, země a jména uživatele aplikací Office

Nastavení uživatelských účtů na BE (Exchange, Sharepointu) pro snadnou a jednotnou práci pracovníků úřadu

Migrace všech uživatelských účtů

Migrace všech určených dokumentů do SharePointu

Migrace distribučních složek (odbory, vedení, rada, zastupitelstvo)

Využití antiviru MS Defender na všech stanicích

Migrace uživatelů a Active Directory;

Rozpis jednotlivých činností, spojených s touto fází projektu

Konfigurace DNS záznamů, včetně DMARC a DKIM.

Konfigurace synchronizace Active Directory (AD) s Azure Active Directory (AAD).

Popis výstupů jednotlivých činností podle shora uvedeného seznamu.

Poskytnutá dokumentace postupu migrace.

Akceptační protokol

Migrace emailů:

Rozpis jednotlivých činností, spojených s touto fází projektu

Migrace poštovních schránek z Kerio Connect do Microsoft 365.

Vytvoření distribučních seznamů a sdílených schránek dle specifikace Zadavatele.

Popis výstupů jednotlivých činností podle shora uvedeného seznamu.

Akceptační protokol

Migrace dokument:

Rozpis jednotlivých činností, spojených s touto fází projektu

Poskytnutí školení pro administrátory Zadavatele v oblasti správy uživatelů, licencí a bezpečnosti MS 365.

Popis výstupů jednotlivých činností podle shora uvedeného seznamu.

Akceptační protokol

Zaškolení administrátorů:

Popis výstupů jednotlivých činností

Zajištění znalostí a dovedností administrátorů pro administraci MS 365 BP (FrontEnd i BackEnd) tak, aby bylo zajištěna jeho efektivní správa a konfigurace pro potřeby úřadu Zadavatele

Odborně vyškolení všichni administrátoři Zadavatele.

Dokumentace provedeného školení

Potvrzení o úspěšném provedení závěrečného testu

Zaškolení uživatelů:

Popis výstupů jednotlivých činností

Zajištění znalostí a dovedností uživatelů pro práci s MS 365 BP tak, aby bylo zajištěno jeho efektivní využívání pro potřeby úřadu Zadavatele

Odborně vyškolení všichni uživatelé Zadavatele, kteří dostali přidělenu licenci MS 365.

Dokumentace provedeného školení

Potvrzení o úspěšném provedení závěrečného testu

Servisní a technická podpora a konzultace;

Rozpis jednotlivých činností, spojených s touto fází projektu

Poskytnutí technické podpory po celou dobu platnosti zakoupených licencí.

Rozsah podpory: Servisní podpora se vztahuje výhradně na řešení incidentů, nikoliv na rozvojové projekty či nové implementace.

Servisní kalendář: Podpora bude poskytována v režimu 7x8 v pracovní dny od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00.

Typy incidentů: Podpora bude zahrnovat pomoc při řešení technických problémů, jako jsou výpadky služeb, nefunkčnost systémů či jiné urgentní technické potíže.